Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ

Отчет о реализации и достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Информатизация муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018-2022 годы»

за 2021 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено (кассовый расход) |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель 1: Повышение качества и эффективности местного самоуправления на основе использования информационных систем и организации межведомственного информационного обмена. | Развитие и обеспечение функционирования услуг связи и Интернета (%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1 | Задача 1 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации, широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | оплата услуг провайдера Интернета, услуг связи % | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.1 | Обеспечение функционирования услуг связи и Интернета (оплата услуг) | 2021 год | Всего34,0 т.р. в т.ч.: МБ -34,0 т.р. | 34,0 | 34,0 | 100% | Количество телефонных. номеров (ед) | 5 | 5 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество точек Интернет доступа | 2 | 2 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Итого по задаче 1 | 2021 год | Всего: 34,0 т.р. в т.ч.: МБ -34,0 т.р. | 34,0 | 34,0 | 100% |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 2 : Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры администрации, обеспечение защиты информации. Задача 1 Развитие программно-технических средств локальных вычислительных сетей структурных подразделений администрации и обеспечение защиты информации. | Обеспеченность лицензи-онными программными средствами, средствами антивирусной защиты(%) | 100 | 100 | 100 | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  | Обеспеченность расход-ными мате-риалами и комплектующими для безотказного функционирования программно-аппаратного комплекса информационной инфраструктуры.(%) | 100 | 100 | 100 | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.1 1.2 | Приобретение лицензионного общесистемного и антивирусного программного обеспечения | 2021 год | Всего:105,6 т. р. в т.ч.: МБ- 105,6 т.р. | 105,6 | 105,6 | 100% | информационная поддержка сайта (услуга) | 1 | 1 | 100 | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  |  |  |  |  | обновление справочно- информационных баз данных ( количество обновлений) | 12 | 12 | 100 | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во ПК на которых установлена антивирусная программа защиты информации ( ед) | 10 | 10 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Обновление и содержание средств вычислительной техники (приобретение оргтехники и запасных частей) | 2021 год | Всего:58,2 т. р. в т.ч.: МБ-58,2 т.р. | 58,2 | 58,2 | 100% | техническое обслуживание компьютеров (ед.) | 10 | 10 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во заправок картриджей (ед) | 23 | 23 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  |  |  |  |  | Покупка картриджа (ед) | 1 | 1 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт компьютерной техники (ед.) | 1 | 1 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Итого по задаче 2 | 2021 год | Всего: 163,8 т. р. в т.ч.: МБ- 163,8 т.р. | 163,8 | 163,8 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2021 год | Всего: 197,8 МБ- 197,8 т.р. | 197,8 | 197,8 | 100% |  |  |  |  |  |

Сведения о корректировке программы.

С начала действия муниципальной программы изменения вносились 8 раз:

- Постановление администрации №127 от 03.12.2018 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №56 от 04.07.2019 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №113 от 12.11.2019 – корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №67 от 30.09.2020  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований

- Постановление администрации №88 от 13.11.2020  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований

- Постановление администрации №44 от 30.06.2021  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований

- Постановление администрации №67 от 30.09.2021  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований

- Постановление администрации №118 от 30.12.2021  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований

Проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы согласно приложения 7 к порядку разработки, реализации  оценки эффективности муниципальных программ :

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=,

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.

Цель1   ДИП = ((100%: 100%)+(100% :100%)):2=(1+1):2=1,0

Цель2  ДИП = ((100%: 100%)+(100% :100%)):2=(1+1):2=1,0

По шкале оценки результативности муниципальной программы:

0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05   - высокая результативность муниципальной программы

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты исполнения;

Рфакт(i) – объем исполненных расходов (по кассе) программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

Рплан(i) – плановый (по данным уточненного бюджета) объем финансовых средств программы по i-му программному мероприятию  муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений );

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

ПФ = ((34,0т.р. : 34,0 т.р)+ (105,6 т.р. : 105,6 т.р.)+(58,2 т.р.: 58,2 т.р.):3 мероприятия = (1+1+1):3=1,0

### По шкала оценки полноты финансирования мероприятий муниципальной программы :

0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05   - полное финансирование муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы/ подпрограммы  в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ

По шкале оценки эффективности муниципальной программе присвоена оценка 5 -         
Высокая  эффективность. Продолжить реализацию программы в неизменном виде.

Глава администрации МО п.Красное Эхо 								         		Н.И.Григорьева

Заведующий финансовым отделом 											А.А.Конина