ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образование поселок Красное Эхо (сельское поселение) на 2018-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образование поселок Красное Эхо (сельское поселение) на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Руководитель программы | Глава администрации муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2022 г.г. |
| Цель(и) МП | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в МП по переселению граждан; - ликвидация до 2022 года части аварийного жилья; |
| Задачи МП | - обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составит: 326 046 рублей 36 копеек, в том числе: Средства областного бюджета: 277 139 рублей 40 копеек, итого по годам: 2018 год - 92 379 руб. 80 коп. 2019 год - 92 379 руб. 80 коп. 2020 год - 92 379 руб. 80 коп. Средства местного бюджета: 48 906 рублей 96 копеек, итого по годам: 2018 год – 16 302 руб. 32 коп. 2019 год – 16 302 руб. 32 коп. 2020 год – 16 302 руб. 32 коп. |
| Электронный адрес размещения МП в интернете | сайт Администрации муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области http://adm-kreho.ru/ |

1. Общая характеристика сферы реализации МП

В муниципальном образование посёлок Красное Эхо  по состоянию на 01.01.2018 года жилые муниципальные  дома (жилые помещения) общей площадью  147,2 кв.м. являются непригодными для проживания - аварийными. Аварийное жилье составляет   12,4 % жилищного фонда муниципального образования посёлок Красное Эхо (сельское поселение). Это 1 здание, в котором проживают  6 человек  или около 0,2 % всего населения Красноэховского сельского поселения.

Помимо постоянных обращений, поступающих от жителей муниципального образования посёлок Красное Эхо по вопросу переселения их из аварийных жилых домов, такой дом, расположенный в самом центре поселка Красное Эхо, ухудшает внешний облик муниципального образования, что снижает инвестиционную привлекательность территорий.

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней.

Расселение аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда является можно сказать основной частью массового строительства жилья для всех категорий граждан, которая должна переломить неблагоприятные тенденции в этой сфере и помочь жителям сельского поселения  решить свои жилищные проблемы.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное (непригодное для проживания) жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу их жизни и здоровью. Владельцы аварийного (непригодного для проживания) жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

21 июля 2007 года принят Федеральный закон № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Закон направлен на реализацию дополнительных мер по стимулированию развития рынка-жилья в условиях ситуации, сложившейся на финансовых рынках, с учетом ее влияния на состояние строительной отрасли в Российской Федерации.

Принятие данной Программы чрезвычайно актуально для муниципального образования посёлок Красное Эхо (сельское поселение), т.к. имеет социальную направленность в условиях кризисных явлений в экономике и дает подвижки в решении проблемы переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилья.

Ликвидация аварийных (непригодных для проживания) жилых домов позволит высвободить участки под строительство нового жилья, развитие инфраструктуры, что повысит инвестиционную привлекательность территорий.

Применение программного метода решения проблемы ликвидации аварийного (непригодного для проживания) жилья обеспечит управляемость процессом, достижение заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроль за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда муниципального образования посёлок Красное Эхо.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации МП - ожидаемые конечные результаты ее реализации.

- Общая площадь расселяемых жилых помещений       147,2 кв.м.

- Количество расселённых жилых помещений              4

- число переселённых жителей                                         6 человек

В результате реализации программы в 2018-2022  годах  планируется осуществить переселение 6  граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, по адресам (приложение №1 к Программе), признанных в установленном порядке аварийными - непригодными для проживания и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации общей площадью не менее 147,2 кв. м.

3. Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы.

Основными Целями Программы являются:

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в МЦП по переселению граждан;

- ликвидация до 2025 года 147,2 кв.м аварийного жилья;

Оценка результативности реализации Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых показателей и плановых показателей, указанных в приложениях № 4 -№ 5 к Программе.

| Наименование показателя | Едини-ца измере-ния | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | плановое | с учетом дополнительных средств | плановое | с учетом дополнительных средств | плановое | с учетом дополнительных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образование посёлок Красное Эхо" на 2018 -2022 годы |
| Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь расселенных жилых помещений | кв.м. | 147,2 | 35,4 | 35,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество расселенных жилых помещений | единиц | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число переселенных жителей | человек | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основные мероприятия |
| Приобретение на первичном рынке у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками домов, жилых помещений для расселения жилых помещений из аварийных домов | тыс. руб. | 0 | 108,682 | 108,682 | 108,682 | 108,682 | 108,682 | 108,682 |

4. Задачи МП.

Для достижения поставленных целей решается следующая задача:

- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

5. Механизм реализации программы

1) Обоснование объёма средств на реализацию Программы.

Мероприятия Программы реализуются в муниципальном образование посёлок Красное Эхо путём покупки  жилых помещений в домах, (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из жилищного фонда, признанного аварийным, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Гусь-Хрустального района.

В рамках реализации Программы осуществляется расселение кв. 2 жилого дома № 3 ул. Советская пос. Красное Эхо  Гусь-Хрустального района Владимирской области, признанного в  установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе  эксплуатации Актом обследования помещения межведомственной комиссии № 2 от 28 ноября 2017 года (далее согласно приложения 2)

Предоставление гражданам жилых помещений в рамках Программы осуществляется исходя из следующих положений жилищного законодательства:

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в установленном статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации порядке, имеют право на предоставление другого благоустроенного применительно к условиям населенного пункта жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению (под равнозначностью в соответствии с существующей судебной практикой понимается также равнозначность жилой площади, количества комнат ранее занимаемого и предоставляемого жилого помещения);

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственником жилого помещения может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену; при этом переселение граждан осуществляется путем предоставления взамен изымаемого жилого помещения в аварийном многоквартирном доме нового жилого помещения, приобретенного в рамках реализации Программы.

Размер предельной  стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений устанавливается в размере стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости  строительства многоквартирных домов для Гусь-Хрустального района Владимирской  области. При приобретении жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками, стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с данной программой, не должна превышать три четверти предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, ежегодно устанавливаемой Министерством регионального развития Российской Федерации при приобретении жилых помещений.

Объём долевого финансирования Программы определяется исходя из общей площади жилых помещений, признанных непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа , подлежащих расселению в рамках Программы, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой.

Объём финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда на 2018 год за счёт средств  областного бюджета 85%, за счет местного бюджета не менее 15% .

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего(1) | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование МП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда поселок Красное Эхо (сельское поселение)" на 2018 -2020 годы |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение), действующие расходные обязательства | 48,906 | 16,302 | 16,302 | 16,302 |
| Бюджет муниципального образования поселок Красное Эхо сельского поселения, дополнительные объемы средств(2) | 277,140 | 92,380 | 92,380 | 92,380 |
| Внебюджетные источники(2) |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(2) |  |  |  |  |
| областные бюджеты(2) | 277,140 | 92,380 | 92,380 | 92,380 |
| ........................ | ......... | ......... | ......... | ......... |
| Наименование основного мероприятия: Приобретение на первичном рынке у застройщиков Гусь-Хрустального района или у лиц, не являющихся застройщиками домов, жилых помещений для расселения жилых помещений из аварийных домов |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования поселок Красное Эхо, действующие расходные обязательства | 48,906 | 16,302 | 16,302 | 16,302 |
| Бюджет муниципального образования поселок Красное Эхо сельского поселения, дополнительные объемы средств(2) | 277,140 | 92,380 | 92,380 | 92,380 |
| Внебюджетные источники(2) |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(2) |  |  |  |  |
| областные бюджеты(2) | 277,140 | 92,380 | 92,380 | 92,380 |
| ............ | ......... | ......... | ......... | ......... |
| Итого по муниципальной программе | 326,046 | 108,682 | 108,682 | 108,682 |
| Бюджет муниципального образования поселок Красное Эхо сельского поселения, действующие расходные обязательства | 48,906 | 16,302 | 16,302 | 16,302 |
| Бюджет муниципального образования посёлок Красное Эхо сельского поселения, дополнительные объемы средств(2) | 48,906 | 16,302 | 16,302 | 16,302 |
| Внебюджетные источники(2) |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет(2) |  |  |  |  |
| областные бюджеты(2) | 277,140 | 92,380 | 92,380 | 92,380 |
| Нераспределенные средства | ......... | х | х | х |

Объём дополнительного финансирования приобретения жилых помещений, связанный с предоставлением жилого помещения площади большей ранее занимаемого помещения, рассчитывается администрацией  поселок Красное Эхо (сельское поселение) как стоимость разницы между занимаемой площадью и минимально необходимой площадью жилого помещения, рассчитанной на основе СНИП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" с соблюдением требований статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений с учетом способа реализации мероприятий. Дополнительное финансирование предусматривается из средств местного бюджета.

В ходе реализации программы в 2018 году планируется приобретение на первичном рынке у застройщиков Гусь-Хрустального района или у лиц, не являющихся застройщиками домов, не менее 35,4 квадратных метра площади жилых помещений для расселения жилых помещений из аварийного дома по адресу:  Владимирская область, Гусь-Хрустальный район поселок Красное Эхо (перечень переселяемых домов « квартир»  признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации согласно приложения №3 к программе).

Администрация Красноэховского сельского поселения  осуществляет:

- разработку и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование необходимой для выполнения Программы нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области;

-  утверждение структурных подразделений и должностных лиц, ответственных за реализацию Программы на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение);

-  размещение муниципального заказа на покупку жилых помещений в домах;

-  расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

- контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.

### Администрация Красноэховского сельского поселения приобретает на первичном рынке у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками домов, жилые помещения не позднее 25 декабря текущего года с учетом времени, необходимого на регистрацию жилых помещений в муниципальную собственность и для последующего предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений осуществляется по договорам социального найма в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации или по договорам мены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация Красноэховского сельского поселения после полного  переселения граждан из аварийного жилья проводит снос домов. Земельный участок используется для муниципальных нужд.

Если собственник или наниматели жилых помещений в установленный срок отказались от переселения в предлагаемые жилые помещения, у администрации муниципального образования посёлок Красное Эхо (сельское поселение) возникает обязанность принудительного переселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организация управления и контроля за ходом реализации Программы

Непосредственное управление и контроль данной муниципальной адресной программой осуществляет Глава администрации  муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение).

Администрация муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское  поселение) представляет в департамент ЖКХ Владимирской области отчетность о реализации программы в сроки и по формам, установленным департаментом строительства Владимирской области.

Приложение 1

Планируемые показатели

выполнения муниципальной  программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования посёлок Красное Эхо (сельского поселения) Гусь-Хрустального МР Владимирской области на

2018- 2022 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Дата ввода дома в эксплуатацию | Общая площадь дома (кв. м) | Реквизиты документа, подтверждающего признание дома аварийным | Основание признания дома аварийным | Численность жителей МКД (чел.) | Количество жилых помещений, подлежащих расселению | Площадь жилых помещений, подлежащих расселению | Дальнейшее использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата | номер |  |  |  |  |  |
| на 29.11.2017 |
| 1 | п. Красное Эхо, ул. Советская, д.3 | 1926 | 147,2 | 29.11.2017 | 110 | Акт межведомственной комиссии | 6 | 4 | 147,2 | снос |
|  | ИТОГО СВОДНАЯ НА 01.01.2018 |  | 147,2 |  |  |  | 6 | 4 | 147,2 |  |

Приложение 2

Перечень всех аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными, расположенные на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 |
| Итого по МО: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П. Красное Эхо, ул. Советская, дом 3 | 110 | 29.11.2017 | 01.01.2025 | 01.01.2025 | 6 | 6 | 147,2 | 4 | 3 | 1 | 147,2 | 111,8 | 35,4 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 6 | 6 | 147,2 | 4 | 3 | 1 | 147,2 | 111,8 | 35,4 |

Приложение 3

Перечень
многоквартирных домов, в отношении которых в 2018 году  планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

муниципального образования посёлок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018- 2020 годы

| Адрес | № квартиры | Ф.И.О. | Чел. | Форма собственности | Число комнат | Площадь по документам кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дом 3 ул. Советская | Кв.2 | Малова Юлия Юрьевна | 3 | Соц. найм | 2 | 35,4 |

# Приложение 4

Отчет
о реализации основных мероприятий, входящих в состав

МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования посёлок Красное Эхо сельского поселения"

на 2018 -2020 годы

# 1. Информация о финансировании основного мероприятия

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приобретение на первичном рынке у застройщиков Гусь-Хрустального района или у лиц, не являющихся застройщиками домов, жилых помещений для расселения жилых помещений из аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагается:

2. Информация о выполнении целевых показателей основного мероприятия

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь расселенных жилых помещений | кв. м. |  |  |  |
| 2. | Количество расселенных жилых помещений | единиц |  |  |  |
| 3. | Число переселенных жителей | человек |  |  |  |

# Приложение 5

Отчет
о реализации МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования поселок Красное Эхо сельского поселения"

на 2018 -2022 годы за __________(полугодие, год)

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование МЦП//ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | ВИ* |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования посёлок Красное Эхо сельского поселения" на 2018 -2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной программой.

К годовому отчету прилагаются:

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования посёлок Красное Эхо (сельское поселение) на 2018 -2020 годы |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Общая площадь расселенных жилых помещений | кв. м. |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| Количество расселенных жилых помещений | единиц |  |  |  |
| Показатель 3 |  |  |  |  |
| Число переселенных жителей | человек |  |  |  |
| Основное мероприятие |
| Приобретение на первичном рынке у застройщиков Гусь-Хрустального района или у лиц, не являющихся застройщиками домов, жилых помещений для расселения жилых помещений из аварийных домов | тыс. руб. |  |  |  |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

5. Годовые отчеты о реализации МЦП/ВЦП, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

Приложение 6

# Методика
оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования поселок Красное Эхо

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования посёлок Красное Эхо (далее – муниципальная программа).

В случае если  муниципальная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую муниципальную программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные муниципальной программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в муниципальную программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем муниципальной программы как фактически достигнутые исполнителями муниципальной программы в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности муниципальной программы

- рассчитать индекс стратегической результативности для целевого показателя (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

х 100%

где:

Pбаз - базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

Pфакт - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

х 100%

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы (Rст) по формуле:

,

где:

Ri- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы (Rст) | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
| % | высокорезультативная |
| 85% <Rст<95% | среднерезультативная |
| % | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы (Еисп) | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
| % | высокоэффективная |
| 90% <Еисп< 100% | среднеэффективная |
| % | низкоэффективная |