ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ  И  ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КРАСНОЕ ЭХО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

на 01.01.2020 г.

Тыс. руб.

| Наименование программы, источники финансирования | Объем финансиро вания на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически использовано <*> | Выполнение программы за весь период, в % гр. 6 / гр. 2 | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года), в т.ч. по: - федеральному бюджету - областному бюджету - местным бюджетам - внебюджетным источникам | Оценка эффективности реализации муниципальных программ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастаю- щим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) на 2015-2020 годы» | 13009,1 | 3439,0 | 8270,1 | 3439,0 | 11709,1 | 90% | Уличное освещение-1686,5 тыс. руб.Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные-749,6 тыс. руб., Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев-199,0 тыс. руб. Содержание и ремонт памятников -120,0 тыс. руб. Скос травы на территории муниципального образования п. Красное Эхо-51,9 тыс. руб. ремонт детских площадок-7,3 тыс. руб., проведение праздничных мероприятий-7,1 тыс. руб.содержание объектов благоустройства -132,3 тыс. руб., санитарная очистка территории-422,1тыс. руб. Благоустройство и содержание кладбищ -58,8 тыс. руб. (расходы произведены из местного бюджета) | Ip=1-индекс результативности Iэ=(3439,0*1)/3439,0=1 0,9< 1 <1,1- высокий уровень эффективности |
| МП «Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования посёлок Красное Эхо ( сельское поселение) на 2016-2020годы» | 563,9 | 164,5 | 199,4 | 164,5 | 363,9 | 64,5% | Опашка населенных пунктов (протяженность противопожарных полос -16,4 км.)– 32,6 тыс. руб. приобретение противопожарного инвентаря -99,0 тыс. руб., окашивание и уборка сухостойной травы подъездов к противопожарным водоемам и пожарным гидрантам -32,9 тыс. руб.(расходы произведены из местного бюджета) | Ip=1-индекс результативности Iэ=(164,5*1)/164,5=1 0,9< 1 <1,1- высокий уровень эффективности |
| МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) на 2015-2020 годы» | 45755,1 | 15927,3 | 23658,8 | 15320,3 | 38979,1 | 85,2% | организация праздничных мероприятий-66,5 тыс. руб., Обеспечение пожарной безопасности и охраны труда -130,7 тыс. руб.Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры. Обеспечение доступа населения к участию в культурной жизни муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение -15123,1 тыс. руб. в т.числе областной бюджет 518,0 т. руб. | Ip=1-индекс результативности Iэ=(15320,3*1)/15927,3= 0,96 0,9< 0,96<1,1 - высокий уровень эффективности |
| МП «Информатизация муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2019-2022 годы | 1237,5 | 297,0 | 190,5 | 297,0 | 487,5 | 39,4% | информационная поддержка сайта -13000,0 руб., обновление справочно- информационных баз данных – 53090,0 руб.; - техническое обслуживание компьютеров и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения – 64 760,0 рублей; - оплата услуг телефонной связи (5 номеров) –25631,68 рублей; - доступ к сети Интернет (выделенная линия) –33984,0 рублей. | Ip=1-индекс результативности Iэ=(297,0*1)/297,0=1 0,9< 1 <1,1- высокий уровень эффективности |
| МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018-2020 годы» | 7641,5 | 7180,9 | 360,6 | 195,0 | 555,6 | 7,3% | проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий-171,0 тыс. руб., приобретение спортивного инвентаря- 24,0 тыс.руб. | Ip=1-индекс результативности Iэ=(555,6*1)/7180,9=0,08 0,9> 0,08 низкий уровень эффективности В связи с неисполнением условий контракта подрядчиками, строительство спортивной площадки перенесено на 2020 год |
| МП «Социальная поддержка населения муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2015-2020 годы» | 226,6 | 40,4 | 138,2 | 40,4 | 178,6 | 78,8% | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 40,4 тыс. руб. из местного бюджета | Ip=1-индекс результативности Iэ=(40,4*1)/40,4=1 0,9< 1 <1,1- высокий уровень эффективности |
| МП «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018 - 2022 годы» | 1494,4 | 1494,4 | 0 | 1494,4 | 1494,4 | 100% | Благоустройство общественных территорий Покупка и установка малых архитектурных форм в парке-173,7 тыс.руб. , ремонт ограждения парка -733,3 тыс. руб., установка фонарей в парке -199,8,0 руб, монтаж видеонаблюдения в парке -49,3тыс. руб. , песочница-74,6 тыс. руб, комплекс "Воркаут"-99,9тыс. руб,. карусель-99,9 тыс. руб , комплекс «Рыбка»-63,8 тыс. руб.( ФБ-1391,2 тыс. руб, ОБ-28,4 тыс. руб., МБ-74,8 тыс. руб.) | Ip=1-индекс результативности Iэ=(1494,4*1)/1494,4=1 0,9< 1 <1,1- высокий уровень эффективности |
| МП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области» | 4992,8 | 800,0 | 0 | 800,0 | 800,0 | 16% | Выкуп квартиры у собственника в аварийном доме п.Красное Эхо, ул.Советская, д.3, кв.1 ( ОБ-760,0 тыс. руб, МБ-40,0 тыс.руб.) | Ip=1-индекс результативности Iэ=(800,0*1)/800,0=1 0,9< 1 <1,1- высокий уровень эффективности |
| ВСЕГО: в т.ч. | 74920,90 | 29343,5 | 32817,6 | 21750,6 | 54568,2 | 72,8% |  |  |
| федеральный бюджет | 1391,2 | 1391,2 | 0 | 1391,2 | 1391,2 | 100,% |  |  |
| областной бюджет | 17394,6 | 7468,6 | 4444,9 | 1306,4 | 5751,3 | 33,1% |  |  |
| местные бюджеты | 55995,3 | 20438,7 | 28322,9 | 19008,0 | 47330,9 | 84,5 |  |  |
| внебюджетные источники | 139,8 | 45,0 | 49,8 | 45,0 | 94,8 | 67,8% |  |  |

*Методика расчета эффективности  муниципальных программ:

Расчет индекса результативности программ определяется по формуле: Ip=(Mn*S),где

Ip-индекс результативности программы

S-соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей, рассчитывается по формуле : S=Rф/Rп

Rф-достигнутый результат целевого значения показателя,

Rп- плановый результат целевого значения показателя,

Mп-весовое значение показателя, характеризующего программу, рассчитывается по формуле: Mп=1/N , где

N- общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Расчет индекса эффективности программ :

индекс эффективности программ(Iэ) рассчитывается по формуле:  Iэ=(Vф*Iр)/Vп, где

Vф-объем фактического совокупного финансирования программы

Ip-индекс результативности программы

Vп-объем запланированного совокупного финансирования программы

Диапазоны значений, характеризующие эффективность программ:

0,9< Iэ <1,1- качественная оценка программы: высокий уровень эффективности

0,8< Iэ <0,9 - качественная оценка программы: запланированный уровень эффективности

Iэ <0,8 - качественная оценка программы: низкий уровень  эффективности

Зав. финансовым отделом								А.А. Конина