Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ

Отчет о реализации и достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района  Владимирской области на 2019-2022 годы»

за 2022 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено (кассовый расход) |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель 1: Снижение расходов бюджета муниципального образования на энергетические ресурсы. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;(%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1 | Задача 1: экономия энергоресурсов в результате проведения энергосберегающих мероприятий | снижение затрат муниципального бюджета на приобретение электроэнергии на уличное освещение. (%) | 10 | 10 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии | 2022 год | Всего: 397,2 т. р. в т.ч.: МБ- 397,2 т.р. | 397,2 | 397,2 | 100% | Ремонт и замена светильников (,шт) | 53 | 53 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Всего по программе |  | Всего: 249,2 т. р. в т.ч.: МБ- 249,2 т.р. | 249,2 | 249,2 | 100% |  |  |  |  |  |

Сведения о корректировке программы.

С начала действия муниципальной программы изменения вносились 11 раз:

- Постановление администрации №83 от 05.09.2019 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №109 от 12.11.2019 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №6 от 10.02.2020  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №45 от 30.06.2020 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №83 от 30.09.2020 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 89 от 13.11.2020  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 20 от 31.03.2021  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 123 от 30.12.2021  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 66 от 30.06.2022  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 119 от 30.09.2022  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 167 от 30.12.2022  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований

Проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы согласно приложения 7 к порядку разработки, реализации  оценки эффективности муниципальных программ :

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=,

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.

ДИП = ((100%:100%):1 =1:1=1,0

По шкале оценки результативности муниципальной программы:

0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05   - высокая результативность муниципальной программы

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты исполнения;

Рфакт(i) – объем исполненных расходов (по кассе) программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

Рплан(i) – плановый (по данным уточненного бюджета) объем финансовых средств программы по i-му программному мероприятию  муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений );

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

ПФ = (397,2т.р. : 397,2т.р):1 мероприятие = 1:1=1,0

### По шкала оценки полноты финансирования мероприятий муниципальной программы :

0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05   - полное финансирование муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы/ подпрограммы  в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ

По шкале оценки эффективности муниципальной программе присвоена оценка 5 -         
Высокая  эффективность.

Глава администрации МО п.Красное Эхо 									Н.И.Григорьева

Заведующий финансовым отделом 											А.А.Конина