Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ

Отчет о реализации и достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК КРАСНОЕ ЭХО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) НА 2021-2025 ГОДЫ»

за 2023 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено (кассовый расход) |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель 1: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение), создание комфортных условий проживания и отдыха населения; | Уровень освещенности улиц муни-ципального образования (%) | 95 | 95 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  | уровень обеспеченности сельских кладбищ ограждением (%) | 60 | 60 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  | доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов (%) | 95 | 95 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  | уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами)(%) | 47 | 47 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  | уровень обеспеченности площадками для отдыха взрослого населения (м.кв./чел) | 0,9 | 0,9 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  | уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (%) | 47 | 47 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1 | Задача 1: повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов поселения | процент привлечения организаций и предпринимателей поселения к работам по благоустройству(%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.1 | Модернизация систем уличного наружного освещения муниципального образования" | 2023 год | Всего: 1100,0 т.р. в т.ч.: МБ -1100,0 т.р | 1100,0 | 1100,0 | 100% | Оплата за уличное освещение (%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.2 | Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования | 2023 год | Всего: 268,3 т. р. в т.ч.: МБ- 268,3 т.р. | 268,3 | 268,3 | 100% | Количество убранного мусора ( тонн) | 80 | 80 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.3 | Содержание и обслуживание общественных территориий (окашивание, расчистка от снега) | 2023 год | Всего: 199,9 т. р. в т.ч.: МБ-199,9 т.р. | 199,9 | 199,9 | 100% | Обслуживаемая площадь общественной территории (тыс.кв.м) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.4 | Акарицидная обработка общественных территорий | 2023 год | Всего: 9,4 т. р. в т.ч.: МБ-9,4 т.р. | 9,4 | 9,4 | 100% | Количество обработок (ед) | 1 | 1 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.5 | Проведение праздничных мероприятий | 2023 год | Всего: 2,2 т. р. в т.ч.: МБ-2,2 т.р. | 2,2 | 2,2 | 100% | Приобретение баннера с символикой 9 мая(ед.) | 1 | 1 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Итого по задаче 1 | 2023 год | Всего: 1579,8 т. р. в т.ч.: 1579,8т.р. | 1579,8 | 1579,8 | 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача2: осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство и содержание кладбищ" | 2023 год | Всего: 17,7 т. р. в т.ч.: МБ- 17,7 т.р. | 17,7 | 17,7 | 100% | Полнота оплаты земельного налога под территорией кладбищ (%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  | Всего: 8,1 т. р. в т.ч.: МБ- 8,1 т.р. | 8,1 | 8,1 | 100% | Акарицидная обработка территории кладбищ (количество обработок ед..) | 1 | 1 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  | Всего: 29,6 т. р. в т.ч.: ОБ- 14,8 т.р. ИБ – 14,8 т.р. | 29,6 | 29,6 | 100% | Спиливание деревьев и вырубка кустарников (кол-во деревьев ед.) | 2 | 2 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  | Всего: 45,1 т. р. в т.ч.: МБ- 45,1 т.р. | 45,1 | 45,1 | 100% | Уборка мусора на территории кладбища (кол-во уборок ед.) | 3 | 3 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Итого по задаче 2 | 2023 год | Всего: 100,5 т. р. в т.ч.: ОБ -14,8 т.р. МБ- 70,9 т.р. ИБ -14,8 т.р. | 100,5 | 100,5 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача3 : создание единого архитектурного облика территорий населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт памятников ВОВ | 2023 год | Всего:22,4т. р. в т.ч.: МБ- 22,4 т.р. | 22,4 | 22,4 | 100% | Кол-во отремонтированных памятников( шт) | 1 | 1 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 3.1 | Спиливание деревьев на территории МО | 2023 год | Всего:112,0 т. р. в т.ч.: МБ- 112,0 т.р. | 112,0 | 112,0 | 100% | Кол-во спиленных деревьев ( шт) | 11 | 11 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 3.2 | Приобретение и установка детских игровых площадок | 2023 год | Всего:347,8 т. р. в т.ч.: МБ- 347,8 т.р. | 347,8 | 347,8 | 100% | Кол-во объектов (шт) | 2 | 2 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Итого по задаче 3 | 2023 год | Всего:482,2 т. р. в т.ч.: МБ- 482,2 т.р. | 482,2 | 482,2 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2023 год | Всего: 2162,5 т. р. в т.ч.: ОБ -14,8 т.р. МБ- 2132,9 т.р. ИБ – 14,8 т.р. | 2162,5 | 2162,5 | 100% |  |  |  |  |  |

Сведения о корректировке программы.

С начала действия муниципальной программы изменения вносились 11 раз:

- Постановление администрации №47 от 30.06.2021 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №77 от 30.09.2021 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №199 от 30.12.2021  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №13 от 31.01.2022  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №64 от 30.06.2022  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №115 от 30.09.2022  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №164 от 30.12.2022  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №22 от 31.03.2023  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №58 от 30.06.2023  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №101 от 29.09.2023  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №156 от 29.12.2023  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

Проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы согласно приложения 7 к порядку разработки, реализации  оценки эффективности муниципальных программ :

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=,

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.

ДИП=((95%:95%)+(60%:60%)+(95%:95%)+(47%:47%)+(0,9%:0,9%)+(47%:47%)+(100%:100%)):7индикаторов=

=(1+1+1+1+1+1+1):7= 1

По шкале оценки результативности муниципальной программы:

0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05   - высокая результативность муниципальной программы)

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты исполнения;

Рфакт(i) – объем исполненных расходов (по кассе) программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

Рплан(i) – плановый (по данным уточненного бюджета) объем финансовых средств программы по i-му программному мероприятию  муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений );

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

ПФ = ((1100,0 т.р. : 1100,0 т.р.)+ (268,3 т.р. : 268,3 т.р.)+(199,9 т.р.: 199,9 т.р.)+(9,4 т.р.: 9,4 т.р.)+(2,2 т.р.: 2,2 т.р.)+(17,7 т.р.: 17,7 т.р.)+(8,1 т.р. : 8,4 т.р.)+ (29,6т.р. : 29,6 т.р.)+(22,4 т.р.: 22,4 т.р.)+(112,0 т.р.: 112,0 т.р.)+(347,8 т.р.: 347,8 т.р)) : 11 мероприятий = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1):11=1

### По шкала оценки полноты финансирования мероприятий муниципальной программы :

0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05   - полное финансирование муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы/ подпрограммы  в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ

По шкале оценки эффективности муниципальной программе присвоена оценка 5 -         
Высокая  эффективность.

.

Глава администрации МО п.Красное Эхо 									Н.И.Григорьева

Начальник финансового отдела 											А.А.Конина