Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ

Отчет о реализации и достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района  Владимирской области на 2023-2027 годы»

за 2023 год

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий, Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено (кассовый расход) |  | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт | Процент испол-нения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель 1: Снижение расходов бюджета муниципального образования на энергетические ресурсы. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;(%) | 100 | 100 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1 | Задача 1: экономия энергоресурсов в результате проведения энергосберегающих мероприятий | снижение затрат муниципального бюджета на приобретение электроэнергии на уличное освещение. (%) | 10 | 10 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии | 2023 год | Всего: 296,9 т. р. в т.ч.: МБ- 296,9 т.р. | 296,9 | 296,9 | 100% | Ремонт и замена светильников (,шт) | 23 | 23 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  | Всего: 328,0 т.р. в т.ч.: ОБ-164,0 т.р ИБ – 164,0 т.р. | 328,0 164,0 164,0 | 328,0 164,0 164,0 | 100% 100% 100% | Устройство уличного освещения с установкой опор и светильников по ул. Серверная в п. Красное Эхо(шт) | 8 | 8 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  | Всего по программе |  | Всего: 624,9 т. р. в т.ч.: ОБ -164,0 т.р. МБ- 296,9 т.р. ИБ -164,0 т.р. | 624,9 164,0 296,9 164,0 | 624,9 164,0 296,9 164,0 | 100% |  |  |  |  |  |

Сведения о корректировке программы.

С начала действия муниципальной программы изменения вносились 3 раза:

- Постановление администрации №60 от 30.06.2023 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №103 от 29.09.2023 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации №158 от 29.12.2023  –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

Проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы согласно приложения 7 к порядку разработки, реализации  оценки эффективности муниципальных программ :

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИП=,

где

ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n,;

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение цели муниципальной программы.

ДИП = ((100%:100%):1 =1:1=1,0

По шкале оценки результативности муниципальной программы:

0,95 ≤ ДИП ≤ 1,05   - высокая результативность муниципальной программы

2. Оценка полноты финансирования мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ПФ = , где

ПФ – оценка полноты исполнения;

Рфакт(i) – объем исполненных расходов (по кассе) программы по i-му программному мероприятию муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений);

Рплан(i) – плановый (по данным уточненного бюджета) объем финансовых средств программы по i-му программному мероприятию  муниципальной программы за отчетный год (за счет средств местного бюджета, межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений );

i – общее количество программных мероприятий муниципальной программы.

ПФ = ((296,9т.р. : 296,9т.р)+(328,0т.р.:328,0т.р.)):2 мероприятия = (1+1):2=1,0

### По шкала оценки полноты финансирования мероприятий муниципальной программы :

0,95 ≤ ПФ ≤ 1,05   - полное финансирование муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы/ подпрограммы  в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ

По шкале оценки эффективности муниципальной программе присвоена оценка 5 -         
Высокая  эффективность.

Глава администрации МО п.Красное Эхо 									Н.И.Григорьева

Начальник финансового отдела 											А.А.Конина