Приложение № 5

 к Порядку

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018-2022 годы»**

**за 2019 год**

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения  | Источники финансиро-вания | Объем финансовых средств, (тыс. руб.) | Процент освоения, % (гр. 6 / гр.5) | Показатели (индикаторы)  результативности выполнения  мероприятий | Причины невыполнения | Исполнители мероприятий,Программ (подпрограмм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в бюджете (уточненные бюджетные ассигнования на год) | Исполнено(кассовый расход) | Наименова-ние, ед. измерения | План | Факт  | Процент испол-нения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания на территории муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области  | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий МКД (%) | - | - | - | Не запланировано на 2019 годвыполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| доля площади благоустроенных муници-пальных территорий общего пользования (%) | 50 | 50 | 100% |
|  1  | Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение)  | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед) | - | - | - |  Не запланировано в 2019 году | Администрация поселка Красное Эхо |
| ...  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий |  | Всего: 0,00 в т.ч.: МБ ОБ, ФБИные источники  | 0,00 | 0,00 | 0 |  | - | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 1  |  | Всего: 0,00 в т.ч.: …  | 0,00 | 0,00 | 0 |  | - | - | - |  |
|  2  | Задача 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования поселок Красное Эхо (сельское поселение)  | Количество благоустроенных обществен-ных пространств, ед. | 1 | 1 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| ...  |  |  |  |
| 2.1 |  Благоустройство общественной территории | 2019 год | Всего: 1494,4 т. р. в т.ч.: ФБ-1391,3 т.р.ОБ- 28,4 т.р. МБ-74,7 т.р.  | 1494,4 | 1494,4 | 100% | Ремонт ограждения парка( м.) | 20 | 20 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| Установка фонарей уличного освещения (шт) | 12 | 12 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| Установка камер видеонаблюдения (шт) | 1 | 1 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| Установка парковых скамеек с урнами для мусора (компл.) | 16 | 16 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
| Установка игровых комплексов (шт.) | 4 | 4 | 100% | выполнено | Администрация поселка Красное Эхо |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2  | 2019 год | Всего: 1494,4 т. р. в т.ч.: ФБ-1391,3 т.р.ОБ- 28,4 т.р. МБ-74,7 т.р.  | 1494,4 | 1494,4 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе  |  | Всего: 1494,4 т. р. в т.ч.: ФБ-1391,3 т.р.ОБ- 28,4 т.р. МБ-74,7 т.р.  | 1494,4 | 1494,4 | 100% |  |  |  |  |  |

Сведения о корректировке программы.

С начала действия муниципальной программы изменения вносились 4 раза:

- Постановление администрации № 35 от 29.03.2019 –корректировка плановых объемов бюджетных ассигнований;

- Постановление администрации № 52 от 04.06.2019 –корректировка основных мероприятий программы;

- Постановление администрации № 53а от 07.06.2019 –внесение дополнений в текстовую часть программы

Программа признана социально и экономически эффективной. Продолжить реализацию программы в неизменном виде.

Глава администрации МО п.Красное Эхо М.В.Чернова